## Slide 1
RELATÓRIO MENSAL
Maio 2026
TI Laboratório Central — FUNFARME
Tarefas concluídas
41
Pendentes
10
Incidentes
0
FUNFARME — Fundação Faculdade Regional de Medicina · São José do Rio Preto — SP

## Slide 2
Resumo por Categoria
Shift LIS: 22 tarefas Municípios: 8 tarefas Rede/Servidores: 5 tarefas Shift Integração: 2 tarefas Shift Automação: 2 tarefas Equip. Laboratoriais: 1 tarefa Equip./Dispositivos: 1 tarefa Total: 41
Maio 2026
TI Laboratório — FUNFARME

## Slide 3
Distribuição Semanal
Semana 1 (01/05–07/05): 14 tarefas Semana 2 (08/05–14/05): 12 tarefas Semana 3 (15/05–21/05): 6 tarefas Semana 4 (22/05–28/05): 9 tarefas
Maio 2026
TI Laboratório — FUNFARME

## Slide 4
Shift LIS (22)
• Máscara 3AANDROG (04/05) • Máscara F83 (04/05) • Máscara ASPERGILUS (04/05) • Máscara DSTMULTI (04/05) • Máscara HMULL (04/05) • Máscara C388 (04/05) • Máscara KAPLEVEU (05/05) • Máscara CULTHPYL (07/05) • Máscara INV16 — PCR Quantitativo inversão cromossomo 16 (08/05) • Sistema travando ao triar amostras — lentidão na triagem resolvida com atualização de seletividade das tabelas (atendimento 09/05, 16:25–17:03) (09/05) • Máscara CROMOGA — Cromogranina A (12/05) • Máscara AAPLA — Anticorpos Anti-coagulantes IgG IgM (13/05) • Máscara WHTLV — HTLV I e II Western Blot (14/05) • Rota de amostras — reunião entre analista Shift, TI e coordenação do laboratório (15/05) • Máscara FISH — FISH 11 e 14 (18/05) • Rota de amostras — nova configuração de rotas compostas para Cobas PRO I e II, resolvendo superutilização do PRO II e possibilitando triagem repetida (18/05) • Máscara AHCV-AHBC — adicionar campos não obrigatórios no laudo AHBC (25/05) • Cobas 6500 — parâmetro "Outros" configurado para importar resultados de 6 anormalidades (incl. Trichomonas) (27/05) • Máscara GX3 (28/05) • Máscara OSTIMP (28/05) • Máscara ELETROLP (28/05) • Máscara GX1 — Pardini, não padrão (28/05)
Maio 2026
TI Laboratório — FUNFARME

## Slide 5
Municípios (8)
• Bálsamo — e-mail com guia de preenchimento de termos enviado para saude@balsamo.sp.gov.br (05/05) • Paulo de Faria — aguardando resposta com termos corrigidos (06/05) • Mendonça — termos recebidos, falta criar usuários e aguardar jurídico liberar servidor TS (07/05) • Adolfo — termos recebidos, usuários Shift criados, e-mail enviado ao cadastro SoulMV (08/05) • Mirassol — termos enviados para redes, VPN criada; dois últimos usuários para Ruilândia e PROSAD (09/05) • Bálsamo — instalação da Shift e impressora de etiquetas (13/05) • Instalações em Paulo de Faria, Mendonça e Adolfo (SoulMV, VPN, Shift) (21/05) • Votuporanga — 5 usuários Shift criados (27/05)
Maio 2026
TI Laboratório — FUNFARME

## Slide 6
Rede/Servidores (5)
• SRV-SHIFTAUTOMA — script de backup semanal de imagens Cobas 6500 I e II (05/05) • SRV-TS — script de estatísticas de uso por usuário a cada 1h (05/05) • SRV-TS — análise de uso; pedido de regra para encerrar sessões ociosas (30 min) (11/05) • SRV-TS — política de grupo aplicada; média de uso caiu de 82% para 34% (pico 46%) (12/05) • SRV-TS02 — novo servidor em nuvem para acesso remoto ao MV (10.10.10.125) pronto para uso (22/05)
Maio 2026
TI Laboratório — FUNFARME

## Slide 7
Shift Integração (2)
• HEM+IPF — conflito de duplicidade no laudo hemograma + IPF corrigido (13/05) • Erros de exportação — 177 exames parados por alteração indevida no usuário PATRICIA.0667; corrigido via banco de dados (25/05)
Maio 2026
TI Laboratório — FUNFARME

## Slide 8
Shift Automação (2)
• ABL-800 — configuração de interfaceamento após troca com HCM (ABL 800 - 7, porta 2110) (14/05) • Cobas 6500 — adicionar campos de resultado para urinálise: Outros (15/05)
Maio 2026
TI Laboratório — FUNFARME

## Slide 9
Equip. Laboratoriais (1)
• Cobas 6500 — atualização de software em ambos equipamentos de urinálise, pastas de microscopia reorganizadas (06/05)
Maio 2026
TI Laboratório — FUNFARME

## Slide 10
Equip./Dispositivos (1)
• Troca de computador na microbiologia (15/05)
Maio 2026
TI Laboratório — FUNFARME

## Slide 11
Pendências
• [Shift Automação] MAX ION 800 — preparação para testes de novo analisador de eletrólitos; verificar sítio de instalação e contatar cliente com interfaceamento configurado • [Shift LIS] Máscara C216 — novo procedimento, enviar e-mail • [Shift LIS] Máscara RECALCRE — pegar laudo referência com apoio • [Shift LIS] Máscara IGE I5 — enviar e-mail • [Municípios] Capacitar técnicos de TI dos municípios para suporte autônomo (pós-bloqueio de acesso remoto externo) • [Rede/Servidores] Avaliar alternativa de acesso remoto para Shift ao SRV-AUTOMA (pós-bloqueio AnyDesk) • [Shift LIS] Máscara Metil. Russell P.G. — painel genético Pardini, esperando informações • [Shift LIS] Máscara PB19PCR — esperando validação, troca de setor Apoio → Biomol • [Shift LIS] Máscara IMUNOF24 — em progresso • [Shift LIS] Máscara MECP2 — esperando informações sobre laudo
Maio 2026
TI Laboratório — FUNFARME

## Slide 12
Incidentes
Nenhum incidente registrado em maio.
Maio 2026
TI Laboratório — FUNFARME